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第一章 投标须知

一、投标须知前附表

	项目
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	相山区残联2022残疾人家庭无障碍改造工程

	2
	建设地点
	淮北市相山区

	3
	建设规模
	总投资约11.27万

	4
	质量标准要求
	合 格

	5
	工期
	工期为30个日历天 (具体以监理单位或建设单位批准的开工令日期为准)

	6
	招标范围
	工程量清单内容

	7
	承包方式
	施工总承包

	8
	资金来源
	政府投资

	9
	计价方式
	采用 综合单价 计价方式

	10
	投标人资质等级要求
	参加投标的施工企业必须具有独立法人资格，须具有建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（或建设工程企业资质管理制度改革后颁发的建筑工程施工总承包乙级及以上资质），本工程禁止挂靠投标，一经发现立即取消投标资格，相关保证金不予退还，并按相关法律法规处理。

	11
	投标人项目负责人资格要求
	项目负责人必须具有建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书。无在建项目、无拟中标已公示项目。

	12
	资格审查方式
	采用资格后审

	13
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金额
	投标保证金：人民币2000元（封在信封中并注明单位名称）。递交投标文件时现金缴纳，由代理机构统一验收（在开标截止时间前由投标人缴到招标代理机构，未提交投标保证金的，拒收投标人递交的投标文件）。

	15
	踏勘现场
	招标人不组织集中现场踏勘，投标人领取招标文件后可自行进行踏勘

	16
	投标人的替代方案
	无

	17
	投标文件份数
	投标文件四份（一正三副）

	18
	投标文件递交地点及投标截止时间
	地点：深圳群伦项目管理有限公司（淮北市相山区人民路新城国际C栋1905室）

投标截止时间： 2022 年  05月 19 日 15 时  00  分(北京时间)

	19
	开标地点及时间
	地点：深圳群伦项目管理有限公司（淮北市相山区人民路新城国际C栋1905室）

投标截止时间： 2022 年  05月 19 日 15 时  00  分(北京时间)

	20
	招标疑问提交时间和疑问答复时间
	提交疑问时间：投标人于2022年 05月 18日  11  时前采取不署名方式传至深圳群伦项目管理有限公司的电子邮箱：554660565@QQ.COM，疑问答复时间：2022年 05月 18 日 17时前以书面形式发布答疑。 

	21
	履约担保金额
	履约保证金：履约保证金按中标价(不含预留金) 10 %缴纳，中标人应从本单位基本账户转至发包人账户

	22
	评标办法
	简易招标法

	23
	中标价（即合同价）
	控制价为112677.08元（其中包含残疾人施工期间特殊需求项目费（暂定价）9000元，清单、控制价编制费1000元，设计费5000元，审计费3000元）
中标价为：（112677.08-暂定价9000-清单、控制价编制费1000-设计费5000-审计费3000）*0.9+暂定价9000+清单、控制价编制费1000+设计费5000+审计费3000= 103209.37元
投标人投标报价不等于中标价的为无效报价

	24
	招标代理服务费和工程量清单及控制价编制费
	招标代理费及工程量清单控制价编制费依照发改办价格（2011）534号文；安徽省建设工程造价咨询服务及收费标准（皖价服（2007）86号；皖价服函（2010）128号文件）规定标准执行。
此项费用由中标单位支付至招标代理机构；


	25
	招标方式
	邀请招标

	26
	友情提醒
	投标人请在投标文件中标注页码，以方便招投标档案管理。


二、投标须知

（一）总  则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标管理条例》及安徽省、淮北市地方等有关法律、法规和规章，通过邀请招标的方式选定承包人。
1.3现场条件：

（1）施工场地情况：已具备施工条件；

（2）施工用水、电：由中标人自行解决；

（3）场内外道路：场内外道路已满足施工要求；

（4）临时施工场地等其他：由中标人自行解决。

1.4工程概况及各标段说明：

相山区残联2022残疾人家庭无障碍改造工程位于淮北市相山区，项目内容包括轮椅坡道扶手、安全抓手、卫生间改造、厨房改造等，室内成品安全抓手、洁具、厨房用品等的采购。具体招标范围详见工程量清单。
2、招标范围、承包方式

2.1 本招标工程项目的招标范围详见前附表第6项所述。

2.2本招标工程项目的承包方式详见前附表第7项所述。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，并将部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.2 投标人合格条件详见本工程招标资格后审办法。
4.3 投标人在投标过程中或中标单位在施工过程中有借用资质投标或挂靠施工现象，招标人将取消其投标资格或解除合同，其投标保证金不予退还。

5、踏勘现场

5.1投标人将按本须知前附表第15项所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签字合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后不得以任何形式或理由向招标人提出索赔。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人可自行踏勘准备投标的项目现场并应承担踏勘现场的所有责任和风险；招标人不承担有关的责任、风险和蒙失。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

目  录

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  评标办法

第三章  合同主要条款

第四章  控制价

第五章  附件

第六章  招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见

7.2 除7.1内容外，投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间、方式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
    7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

7.4 投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件残缺、招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件后在投标须知前附表规定时间内及时向招标人或招标代理机构书面提出，逾期不得对招标文件条款提出质疑，由此引起的一切损失有投标人自己负责。

8、招标文件的澄清

8.1投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件残缺、招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件5日内及按投标须知前附表规定的时间以不署名书面形式向招标人提出澄清要求。逾期视为对招标文件已经全部理解认可，不得对招标文件条款提出质疑，由此引起的一切损失由投标人自己负责。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3控制价的编制依据

  9.3.1编制依据：

2018版安徽省建设工程计价依据；  

人工单价：按“158元/工日”计算（其中140元参与取费，调差部分只计算税金）；
安徽省建标2021[42]号文及最新《安徽省建设工程工程量清单计价依据》；
税金执行造价【2019】7号文，税金＝税前工程造价×9%，9%为建筑业增值税税率；
甲方提供的图纸；
招标文件、标准图集等；
工程中使用的主要材料价格按《淮北工程造价》2022年第3期（增值税）价格计入，缺项的按市场询价。
（三）投标文件的组成 

投标文件包括：招标文件附件1～附件6及投标人资格基本条件表内全部内容。未按此要求编制或缺少内容的，视为不响应招标文件，按废标处理。

本工程投标单位只需编制资格标文件，并出示法人代表证明或法人授权委托书，不按要求进行编制、提交的投标文件将被拒收。

（四）投标文件的密封

投标文件一律采用A4纸打印（图纸等除外），左侧装订。装订应采用胶装，不易散落，不得采用活页式装订，否则将被按废标处理。投标人可以将所有投标文件的正本和所有副本密封在一起，并在密封袋上清楚地标明“资格标”， 并在密封条的粘贴接缝处分别加盖投标人公章和法定代表人名章。
10、投标保证金

10.1 现金缴纳2000元，投标单位在递交投标文件时缴纳。

10.2投标保证金的退还：非中标单位评标结束后当场退还。中标单位的投标保证金将在中标单位与招标人签订合同并经备案后，全额退还给投标单位。

10.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

10.3.1投标人在投标保证金提交后至投标有效期内放弃投标或撤回投标文件的；
10.3.2投标人在投标过程中有互相串通、弄虚作假等行为并经招投标监督管理部门确认的；

10.3.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

10.3.4投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

10.3.5法律法规规定其他损害招标人利益的情形。

（五）开标

11、开标

11.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或法定代表人授权委托代理人仅只能派一人参加开标会议，到场人员需携带个人健康证明（由居住地居委会或居委会社区医院出具）或健康码（安康码）方能进入会议室。法定代表人授权委托代理人出席开标会的，必须出示法定代表人授权委托书(开标现场单独手持)和本人身份证（有效身份证件）；投标人法定代表人参加开标会议的，须出示法定代表人身份证明书及身份证（有效身份证件）。以便开标会议上证明其身份。以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。
有效身份证件是指：中华人民共和国第二代居民身份证、中华人民共和国第二代居民身份证临时证、护照，其他单位出具证明无效。对提供中华人民共和国第二代居民身份证临时证、护照参加开标会议的需提供复印件一份供复核（下同）。
1、各投标人只能派出1人参加，若是高、中度风险区域人员入淮需符合我市疫情防控指挥部的统一规定，若是低风险区域人员（根据各地省、市疫情防控指挥部官方网页发布的风险程度）各潜在投标人至少在投标截止时间前30分钟到达开标地点并完成有关体温监测、信息登记等疫情防控工作；由于未完成体温监测、信息登记等疫情防控工作导致无法在投标截止时间之前递交投标文件（响应文件）的，由投标人自行承担相关责任。
2、投标人必须佩戴口罩进入开标现场，按照有关要求做好防护工作；在进入开标室后，座位的前、后、左、右应至少间隔一个座位、不得前后或左右相邻而坐，严格遵守相关疫情防控工作的要求；
3、因疫情期间，为减少人员聚集时间，开标结束后，各投标人代表可离开会议室，如评审过程中需要进行澄清等，代理机构人员会电话通知有关投标人，投标人在接到询标通知后20分钟内应到询标室（重新进入开标现场时需重新测量体温、信息登记工作，请各投标人及时到场，否则后果自负）；
4、对不服从安排、不履行防控工作的投标人，将拒绝进场。

同时，需提供保证金。以上不能出示者视同投标人未参加开标会议或不符合招标文件要求，拒绝其参加本次招投标活动。

到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，按相关法律法规办理。

施工现场关键岗位人员及拟派项目负责人必须严格遵守《淮北市建筑工程施工现场关键岗位人员打卡考勤管理规定》。

11.2开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：

11.2.1 主持人宣布开标会议开始；

11.2.2 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

11.2.3 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

11.2.4 验证投标人法人授权委托书（若为代理人参加）和投标承诺书及有效身份证明；然后进入资格标评审阶段。

第二章 评标办法

12、评标委员会与评标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数，开标前全部从安徽省综合评标专家库名单中抽取。
12.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

13、评标过程的保密

13.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

13.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

13.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

14、资格评审

1、资格评审通过原则：

投标人资格基本条件表内14项内容必须全部满足，否则不予通过。

资格评审内容：

投标人资格必备条件表
	序
号
	审核要素
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	证明材料提供方式 

	1
	投标承诺函
	格式详见本招标文件附件1
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺函
	原件装订在资格标投标文件中

	2
	独立的法人

营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）
	有效的企业法人营业执照（副本）
	复印件装订在资格标投标文件中，并加盖公章

	3
	企业资质等级
	参加投标的施工企业必须具有独立法人资格，资质等级为具备建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
	有效的企业资质等级证书 （副本）
	复印件装订在资格标投标文件中，并加盖公章

	4
	企业安全生产许可证
	具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证
	有效的企业安全生产许可证书
	复印件装订在资格标投标文件中，并加盖公章

	5
	生产经营状态
	处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	6


	履约历史
	最近二年没有重大工程质量、安全事故
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	
	
	投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》
	由法定代表人签名并加盖公章的未被列入《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	7
	拟派项目负责人资格
	项目负责人必须具有建筑工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书。无在建项目、无拟中标已公示项目。
	项目负责人有效的建造师注册证书及安全证书
	复印件加盖公章装订在资格标投标文件中

	8
	拟派项目部管理人员资格
	技术负责人人员岗位资格证
	技术负责人人员职称证书
	复印件加盖公章装订在资格标投标文件中

	9
	拟派项目负责人动态
	拟派项目负责人投标时(以递交投标文件截止时间为准)无在建项目、无拟中标已公示项目
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	10
	拟投入机械设备
	对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济适用、先进高效的原则确定
	拟投入本工程的主要施工机械表
	原件装订在资格标投标文件中

	11
	法律法规、行政处罚禁止投标
	招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）；因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大工程质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚，且在投标限制期限内的。

都无资格参加该招标项目的投标；
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	12
	投标承诺书
	本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理。如果中标，决不转包和分包，否则按招标投标法有关规定处理
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	13
	《无行贿犯罪行为承诺书》
	提供《无行贿犯罪行为承诺书》
	《无行贿犯罪行为承诺书》
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	14
	资格信誉
	A、投标时企业未被列入失信人名单，投标人须同时在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

B、投标时企业法定代表人未被列入失信人名单，企业法定代表人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

C、投标时拟派项目负责人未被列入失信人名单，投标人须在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。
	以上查询结果时间须在公告发布之日起至递交投标文件截止时间止，并加盖公章或由法定代表人签名并加盖公章的承诺书（见附件6）
	原件装订在投标文件正本中，复印件加盖公章装订在投标文件副本中。

	最终结论：
	             □符合       □不符合
	
	
	

	
	
	

	


注：1、以上14项内容为投标人资格必备基本条件，其中有一项不符合即为不合格投标人；

证明或承诺书出具日期均为本次公告发布至投标截止之日止；
投标人必须对所有提供的资料真实性负责，一旦发现有弄虚作假行的，取消其投标资格或中标资格；没收投标保证金。

15、摇号阶段
15.1经评审合格的投标人各自取一个号码球放入摇号装置，由业主进行随机抽取。首先摇出的号码球对应的投标人即为第一中标候选人，第二摇出的号码球对应的投标人即为第二中标候选人。
15.2 由招标人（建设单位）从中标备选单位中依法确定一名中标单位。

（六）合同的授予

16、合同授予标准

16.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第15款所确定的中标人。

17、中标通知书

17.1中标人确定后，招标人将于3日内向工程所在地的工程招标管理部门提交施工招标情况的书面报告。
17.2工程招标管理部门收到书面报告之日起进行3日公示,未发现有中标人在招标投标活动中有违法行为的实名投诉的,招标人即可办理《中标通知书》备案手续投标，同时将中标结果通知所有未中标的人。

中标人在收到招标人或代理机构的办理《中标通知书》的通知后，应在五日内办理完成领取《中标通知书》所需的各种手续，领取《中标通知书》。未按本规定办理视为自动放弃中标。
18、合同协议书的签订

18.1 招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

18.2 中标人如不按本投标须知第18.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

18.3若中标人不能按本须知第17.2款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
18.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

19.1、对中标人无故弃标的认定和处理。

19.1.1中标人无故弃标的认定：定标为第一中标候选人后除不可抗力因素外拒绝按规定接受中标或拒绝按规定与招标人签订中标合同的应确认无故弃标。

19.1.2中标人无故弃标的处理：

19.1.2.1、对无故弃标的企业的，其投标保证金不予退还，并交纳其投标价与依法递补中标候选人投标报价差额作为罚金补偿招标人的处罚。必要时追偿因其无故弃标造成的其他损失。

20、履约担保

20.1本次招标的履约保证金由中标人从本单位基本帐户缴纳中标价的10%至建设单位帐户，公示期满后，十个工作日内，足额交至建设单位账户，否则取消其中标资格。

20.2  如履约保证金未能按时到位则取消其中标资格且不予退还投标保证金。招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

20.3  履约保证金退还：工程竣工验收合格后一次性全部退还（无息）。履约保证金退还时均退至中标单位帐户。
21、支付担保

本工程不实行工程款支付担保。

第三章 合同主要条款

22、工程进度款的支付

22.1工程施工过程中不支付进度款。

22.2本工程不支付预付款

工程价款支付：本工程不支付预付款，工程竣工验收合格后支付至总造价的70%；待工程竣工结算经市审计部门委托造价咨询单位审核确认后，支付至结算价的97%；其余3%作为质保金，待一年保修期满后 ，并无质量问题发生后，则一次性返还（无息）。
保修期期间若出现质量问题，承包人应及时维修，否则建设单位有权另行安排维修，所发生的费用从质保金中直接扣除。

23、所有的设计变更必须经发包人同意后，方可变更。

24、工程量变更需调整时，应按照下列办法确定：

24．1工程量的调整：发生下列情况之一的，项目的工程量均应按时调整：

24．1．1发包人提供的工程量清单项目或数量有误；

24．1．2设计变更引起的工程项目或数量的增减。

24．2变更工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则确定。

24．3调整工程量价格的确定：

24．3．1发包人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起的工程量清单项目工程数量的增减，执行原合同价格，按确定期望值的下浮比率予以调整。

24．4发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新增的工程量清单项目，其相应单价的确定方式为：合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价调整；合同中无类似工程项目单价的，由发包人或其委托的工程造价咨询单位依据原控制价的编制方式重新编制，并报所在地工程造价管理机构确认后，同样按确定合同价的下浮比率予以调整。

24.5材料价格调整：按照淮北市定额站淮定函〔2007〕023号“关于建筑材料竣工风险费用计取问题的通知”精神，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险、社会环境影响和国家政策性调整风险等因素，钢材、木材、水泥在±5％以内，其他材料在±10％价格变化范围以内自行考虑材料价格风险因素费用,基准价格为淮北市2022年第3期《淮北工程造价》。

25、发包与转包。工程严禁转包。确需专业分包的项目，必须报经发包人同意后，由发包人确定分包单位。

   26、工期延误:

除不可抗力原因外造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期；由于承包人原因造成施工进度延迟，由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金1000元/天，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

23、其他专用条款在签订合同时双方具体商定。

24、建设工程廉政协议

    中标单位在签订施工合同时，应按规定签订“建设工程廉政协议”。
 第四章  （控制价及图纸）（另发）

第五章 附件

                             1、 投 标 函

致：  

1、在研究了                  （工程名称）施工招标文件(工程量清单及补充文件) 后，我单位同意按招标文件设定的办法确定中标人，愿意按招标人设定的中标价      元承接本工程，并在完全满足招标文件等各项规定的前提下，完成所摇中标段的全部工程内容及其保修工作。
2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，同时认可全部招标文件及有关附
件的合法有效性，我方自愿放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。
3、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。
4、一旦我方中标，我方保证按      日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。我单位参加本工程施工拟派项目负责人        。
5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到     标准。
6、一旦我方中标，我方保证投标文件中通用条款规定的合同签订、开工时间、人员进驻、人员到岗、劳动力计划、机械设备进场时间数量、节点计划、工程进度、合同工期、违约责任条款等全部内容我方全部认可并无条件执行。
7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。
9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。
10、我方承诺：
（1）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳相关费用。
我方已对招标人提供的工程量清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再另行调整。
11、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
12、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
13、我方将与本投标函一起，提交人民币        元作为投标保证金。
14、我方保证：1、在本次投标过程中所出具的承诺书或相关材料真实有效，如与实际情况不符，则视为弄虚作假，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚；2、在本次投标过程中，我公司如出现招标文件约定视为串通投标的，同意不予退还我公司投标保证金，并接受相关处罚。
15、其他补充说明： 
{补充说明事项}    

投 标 人： 

（盖章）

 单位地址： 


法定代表人（签字）： 


邮政编码： 
电话： 
传真： 

 
 日期： 

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  

单位性质：                                               

地    址：

  


       


            
    

成立时间：                 年    月    日    

经营期限：           年    月   日至       年  月   日            


姓    名：              性别：                   

年    龄：              职务：
                   

系（投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：        年     月     日

附件3：                

法定代表人授权委托书

致：                  

本授权书宣告：                  (投标人名称)的           (职务)(姓名)合法地代表我单位，授权                  (投标人或其下属单位名称)的                (职务)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                                 工程施工投标活动中，以我单位的名义与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标人(盖章)：                     

投标人地址：                       

法定代表人 (签字)： 

被授权的代理人 (签字)： 

被授权的代理人身份证号码：                             

日期：      年     月    日

附件4：

项目管理机构（班子）配备情况表 

	机构
	项目负责
	姓名
	职务
	职称
	身份证号（必填）

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	


附件5：

拟投入本工程的主要施工机械表

	序号
	机械设备种类
	型 号

规 格
	额定功率
	数 量
	新旧

程度
	是否

自有
	用于施工部位
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


投标单位：          

法定代表人签字：     

日期：               

附件6:            

投标人（单位名称）承诺：投标时我单位在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、信用中国网站（参考网址：http://www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入失信人名单。

投标时企业法定代表人在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。

投标时拟派项目负责人在中国执行信息公开网站（参考网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询未被列入失信人名单。 .
若存在，同意取消我单位中标资格，并追究我单位相关法律责任。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

第五章 招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门对本招标文件的意见

	本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规范性文件及有失公平的条款。

经办人：徐工

联系电话：13865612381   

招标代理机构：（章）

                                       2022年  月  日

	    我单位对本次招标文件的全部内容予以确认并对其负责。

 经办人：许主任

 联系电话：18056115988
   招标人（章）

                                         2022年  月  日
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