重点项目计划开工序时进度表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 责任单位负责人及联系方式 | 建设规模和内容 | 2023年工作目标 | 建设周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 开工时间/预计开工时间（*年*月） | 竣工时间/预计竣工时间（*年*月） |
|  | 计划新开工项目：28个（总投资108亿元，年计划投资32.2亿元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第二污水处理厂 | 相山经济开发区 | 相山经济开发区 | 王之成13966111198 | 建设2万吨／天处理能力污水处理厂，一期建设处理能力1万吨／天及进水、尾水管网、综合楼、生产生活辅助用房等配套市政基础设施 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年11月 |
| 2 | 姑速迪印制电路板生产 | 相山经济开发区 | 苏州市姑速迪电子科技有限公司 | 王之成13966111198 | 租赁信息产业园二期厂房，租赁厂房面积1.5万平方米，建设“印制电路板生产”项目 | 竣工建成 | 2023年1月 | 2024年3月 |
| 3 | 华诚杰光学玻璃切割、清洗、贴片项目 | 相山经济开发区 | 深圳市华诚杰光学科技有限公司 | 王之成13966111198 | 租赁伯洋纸业厂房2000平方米，建设“光学玻璃切割、清洗、贴片 ”项目。建成达产后5年内平均收入不低于1亿元，税收不低于300万元 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年10月 |
| 4 | 电子技术产业集聚区（中关村皖北产业园） | 相山经济开发区 | 相山经济开发区 | 王之成13966111198 | 项目选址位于栖凤路西侧、凤霞西路以北、风竹路以南、相凤路以东，总占地面积347亩。一期启动南部175亩、容积率2.0，投资约7亿元，计划建设约25万平方米的标准化厂房及电子信息所需的科研、商务等配套设施。 | 竣工建成 | 2023年1月 | 2024年3月 |
| 5 | 多成PCB电路板智能化车间升级改造 | 相山经济开发区 | 安徽多成集成电路有限公司 | 王之成13966111198 | 利用现有厂房，主要开展机器设备系统升级、数字化车间智能化改造，提升品质信息化升级等 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年6月 |
| 6 | 深淮年产100万平方米PCB电路板生产线数字化技改 | 相山经济开发区 | 安徽深淮集成电路有限公司 | 王之成13966111198 | 利用现有厂房，进行设备数字化升级、自动控制系统、收尘装置系统等 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年6月 |
| 7 | 深粤年产120万平方米PCB电路板生产线数字化技改 | 相山经济开发区 | 安徽深粤集成电路有限公司 | 王之成13966111198 | 利用现有厂房，进行设备自动化升级改造、自动控制系统、收尘装置系统等 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年6月 |
| 8 | 晟合传感器隔离器及仪表 | 相山经济开发区 | 徐州晟合自动化科技有限公司 | 王之成13966111198 | 租赁大学科技园14#1、2层共3107平方米，新设备投资不低于3000万元，建设“传感器隔离器及仪表生产”项目 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年6月 |
| 9 | 盛美诺生物活性肽生产线增产扩容 | 相山经济开发区 | 安徽盛美诺生物技术有限公司 | 王之成13966111198 | 对原生产线进行扩容改造，购置安装干燥塔1套、错流过滤机2套、制粒机1套、层析柱1套等其他配套设备，改造后产量较原生产线增加约2000吨 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年6月 |
| 10 | 晶钻多层线路板 | 相山经济开发区 | 深圳市晶钻精密有限公司 | 王之成13966111198 | 固定资产投资不低于1亿元，新设备不低于8000万元，租用信息产业园二期厂房1万平方米。建设“多层线路板”项目（主要做6-8层板）。建成达产后平均年产值不低于2.8亿元，税收不低于870万元 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年8月 |
| 11 | 中科达多层高密度线路板 | 相山经济开发区 | 惠州市中科达电子有限公司 | 王之成13966111198 | 建设2—20层的高密度双面及多层、HDI、埋/盲孔、高频、高Tg、陶瓷板、厚铜等各种电路板 | 竣工 | 2023年1月 | 2023年12月 |