附件 1

相山区2025年度中央财政水利发展资金绩效

自评报告

一、年度绩效管理总体情况

（一）中央水利发展资金预算和绩效目标情况

2025年5月13日，安徽省财政厅以《安徽省财政厅关于下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2025〕469号）文件下达相山区小型水库维修养护（其中：白蚁等害堤动物防治）资金7万元

已根据下达的资金计划确定了绩效目标，小型水库维修养护（其中：白蚁等害堤动物防治）任务为堤防白蚁等害堤动物日常检查长度57公里。

（三）项目实施及投资情况

主要实施项目有：白蚁等害堤动物防治项目7万元。

（四）各级政府支出责任履行情况

在资金拨付、监管等方面，我区均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（五）多渠道筹集资金情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

1、《安徽省财政厅关于下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕366号）

2、水利部办公厅《关于做好水利工程白蚁等害堤动物防治中央补助资金安排使用相关工作的通知》（办运管〔2023〕290号）

（二）自评工作组织

由项目具体实施单位相山区农业农村水利局组织业务实施人员、财务人员对已开展项目进行综合自评。

（三）主要工作措施

实事求是，以项目为切入点，开展资金使用情况、绩效发挥情况自评。

（四）问题和建议

缺乏资金管理、财务绩效方面专业人员，需开展培训或者委托专业第三方。

三、绩效自评

（一）总体评价结论

项目总体执行情况较好，均按照绩效目标实施了具体项目，资金管理规范，项目实施成效显著，实现了政策目标。

（二）项目资金情况

1.资金到位情况

简述2025年度中央、省级财政资金到位情况。

表1  2025年度中央、省级财政资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） |  |  | 财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 白蚁等害堤动物防治 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100 |

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

表2  2025年度水利发展资金执行情况表

| 分类 | 批复投资 （万元） |  |  |  | 完成投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资完成率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 截至当年底 |  |  |  |  | 截至第二年6月底 |  |  |  |  | 截至当年底 | 截至第二年6月底 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 |  |  |
| 白蚁等害堤动物防治 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

3.资金支付情况

截至2025年12月底，中央财政预算资金各方向支付进度如下：

1、白蚁等害堤动物防治资金均已支付完毕；

表3  2025年度水利发展资金支付情况表

| 分类 | 批复中央资金（万元） | 截至第二年6月底 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付中央资金（万元） | 中央资金支付率（%） |
| 白蚁等害堤动物防治 | 7 | 7 | 100 |

4.资金管理情况

（1）使用范围。中央资金全部用于建设项目费用支付，未使用现金支付工程款、勘测设计费、监理费和设备采购费等。

（2）工程款支付。工程款结算严格按照合同进行结算，工程量的计量及单价计算全部依据监理单位的签字，数据真实，资料齐全，手续完善；工程价款结算程序规范，施工单位报已完工程的进度报表，由监理单位对其进行审核，并编制进度工程价款结算单，签发工程进度款支付审批单，报建设单位负责人审核后签字同意支付，待一切结算手续完备单位领导签批后方可付款。

（3）财务管理及会计核算。严格按照规定和要求，规范和加强工程资金及管理，按照基建财务管理要求进行规范的会计核算工作，设置专户存储，专款专用，严格按照财政部国有关会计制度的规定设置账簿，会计凭证、会计账目和会计报表及其它会计资料的内容和格式，均按照国家会计制度统一规定。按照专款专用原则，保证该工程的资金全部用于该工程的建设上，不存在资金的挤占、截留、挪用和超标准超范围支付费用现象；资金支付审批程序及手续完善，内部控制制度健全，保证了资金合理、安全、有效使用，提高了工程投资效益。

（4）项目建立台账。分为工程建设台账、工程管理台账、工程资金台账。根据项目投资规模，严格执行招标手续，执行现行规范标准，项目实施中未出现质量和安全问题，项目完工后及时移交管理单位进行管理。

（三）项目管理情况

1.组织实施

所有项目均按要求建立了项目台账，完善了工作管理制度，建立了项目储备库。具体项目情况如下：

下达我区的任务为：完成57公里的白蚁等害堤动物堤防日常检查任务。通过招投标，我区选定合肥瑞友环境科技有限公司为项目实施单位，按照要求完成了上、下半年各一次的害堤动物巡查检查，项目于2025年12月通过完工验收。

2.绩效管理

按照项目“四制”要求开展项目实施，严格执行相关管理制度及财务制度，本区绩效目标及自评材料报送及时、准确。

（四）产出指标完成情况

1.项目数量指标

对照批复绩效目标及调整报备后的绩效目标，分析总体及各支出方向数量指标实际完成情况。

（1）总体情况

堤防白蚁等害堤动物日常检查长度57公里

（2）支出方向情况

通过实施白蚁等害堤动物防治项目，完成了日常检查长度57公里任务。

2.项目质量指标

上述项目均已完成验收，验收结论合格，不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2025年12月底，项目均按预定计划开工并完工验收。

表4  2025年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目 完工率（%） | 项目 验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 白蚁等害堤动物防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

4.项目成本指标

严格实行招投标制，严控工程变更，项目实施的成本控制合理，实际执行中无超出概算的项目。

（五）效益指标完成情况

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析总体及重点支出方向效益指标实际完成情况。

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，已建工程均实现了良性运行，均达到设计使用年限。

2.重点支出方向情况

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

通过实施白蚁等害堤动物防治项目，实现了堤防工程的良性运行，保障了工程达到设计使用年限。

（六）满意度调查及结果

对受益群众开展了相应的问卷调查，各项目均调查50人，满意度90%。

表5  2025年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 150 | 98.7 |  |
| 白蚁等害堤动物防治 | 50 | 100 |  |

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟在政府信息公开网站进行公示、公开。

六、其他需说明的问题

无