附件 1

相山区2025年度中央财政水利发展资金绩效

自评报告

一、年度绩效管理总体情况

（一）中央水利发展资金预算和绩效目标情况

2025年5月13日，安徽省财政厅以《安徽省财政厅关于下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2025〕469号）文件下达相山区农业水价综合改革8万元。

已根据下达的资金计划确定了绩效目标，农业水价综合改革任务为巩固改革成果。

（三）项目实施及投资情况

主要实施项目有：2025年农业水价综合改革项目，主要为精准补贴及节水奖励。

（四）各级政府支出责任履行情况

在资金拨付、监管等方面，我区均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（五）多渠道筹集资金情况

无

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

1、《安徽省财政厅关于下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2024〕366号）

（二）自评工作组织

由项目具体实施单位相山区农业农村水利局组织业务实施人员、财务人员对已开展项目进行综合自评。

（三）主要工作措施

实事求是，以项目为切入点，开展资金使用情况、绩效发挥情况自评。

（四）问题和建议

缺乏资金管理、财务绩效方面专业人员，需开展培训或者委托专业第三方。

三、绩效自评

（一）总体评价结论

项目总体执行情况较好，均按照绩效目标实施了具体项目，资金管理规范，项目实施成效显著，实现了政策目标。

（二）项目资金情况

1.资金到位情况

简述2025年度中央、省级财政资金到位情况。

表1  2025年度中央、省级财政资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） |  |  | 财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 农业水价综合改革 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100 |

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

表2  2025年度水利发展资金执行情况表

| 分类 | 批复投资 （万元） |  |  |  | 完成投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资完成率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 截至当年底 |  |  |  |  | 截至第二年6月底 |  |  |  |  | 截至当年底 | 截至第二年6月底 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 |  |  |
| 农业水价综合改革 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

3.资金支付情况

截至2025年12月底，中央财政预算资金各方向支付进度如下：

农业水价综合改革资金因区财政资金困难，未予支付。

表3  2025年度水利发展资金支付情况表

| 分类 | 批复中央资金（万元） | 截至2025年12月底 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付中央资金（万元） | 中央资金支付率（%） |
| 农业水价综合改革 | 8 | 8 | 0 |

4.资金管理情况

（1）使用范围。中央资金全部用于建设项目费用支付，未使用现金支付工程款、勘测设计费、监理费和设备采购费等。

（2）工程款支付。工程款结算严格按照合同进行结算，工程量的计量及单价计算全部依据监理单位的签字，数据真实，资料齐全，手续完善；工程价款结算程序规范，施工单位报已完工程的进度报表，由监理单位对其进行审核，并编制进度工程价款结算单，签发工程进度款支付审批单，报建设单位负责人审核后签字同意支付，待一切结算手续完备单位领导签批后方可付款。

（3）财务管理及会计核算。严格按照规定和要求，规范和加强工程资金及管理，按照基建财务管理要求进行规范的会计核算工作，设置专户存储，专款专用，严格按照财政部国有关会计制度的规定设置账簿，会计凭证、会计账目和会计报表及其它会计资料的内容和格式，均按照国家会计制度统一规定。按照专款专用原则，保证该工程的资金全部用于该工程的建设上，不存在资金的挤占、截留、挪用和超标准超范围支付费用现象；资金支付审批程序及手续完善，内部控制制度健全，保证了资金合理、安全、有效使用，提高了工程投资效益。

（4）项目建立台账。分为工程建设台账、工程管理台账、工程资金台账。根据项目投资规模，严格执行招标手续，执行现行规范标准，项目实施中未出现质量和安全问题，项目完工后及时移交管理单位进行管理。

（三）项目管理情况

1.组织实施

所有项目均按要求建立了项目台账，完善了工作管理制度，建立了项目储备库。具体项目情况如下：

农业水价综合改革项目

按照中央、省、市农业水价综合改革有关要求，我区发改、财政、农水各部门联合开展了农业综合水价改革精准补贴、节水奖励工作，采取农户自主申报、镇级初核、公示后上报区级、区级部门联合复核后确定补助对象、补助金额并公示的程序进行精准补贴、节水奖励发放。目前该工作已完成并公示结束。

2.绩效管理

按照项目“四制”要求开展项目实施，严格执行相关管理制度及财务制度，本区绩效目标及自评材料报送及时、准确。

（四）产出指标完成情况

1.项目数量指标

对照批复绩效目标及调整报备后的绩效目标，分析总体及各支出方向数量指标实际完成情况。

（1）总体情况

巩固农业综合水价改革成果

（2）支出方向情况

通过实施2025年相山区农业水价综合改革项目，完成了巩固农业水价综合改革成果的任务。

2.项目质量指标

上述项目均已完成验收，验收结论合格，不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2025年12月底，项目均按预定计划开工并完工验收。

表4  2025年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目 完工率（%） | 项目 验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 农业水价综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

4.项目成本指标

严格实行招投标制，严控工程变更，项目实施的成本控制合理，实际执行中无超出概算的项目。

（五）效益指标完成情况

对照批复绩效目标及调整报备或报批后的绩效目标，分析总体及重点支出方向效益指标实际完成情况。

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

通过项目实施，已建工程均实现了良性运行，均达到设计使用年限。

2.重点支出方向情况

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）项目实施的社会效益分析

无

（3）项目实施的生态效益分析

无

（4）项目实施的可持续影响分析

通过实施农业综合水价改革项目，实现了农田水利等已建工程的良性运行，保障了工程达到设计使用年限。

（六）满意度调查及结果

对受益群众开展了相应的问卷调查，各项目均调查50人，满意度90%。

表5  2025年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 50 | 100 |  |
| 农业水价综合改革 | 50 | 100 |  |

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

拟在政府信息公开网站进行公示、公开。

六、其他需说明的问题

无