一般性转移支付2025年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 2025年相山区政府下达我局中央对地方一般性转移支付资金32013.118万元。主要包含：成品油税费改革资金114.828万元、交通运输领域专项资金168.19万元、中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）补助资金7255万元、城市更新中央基建投资（老旧小区改造）资金21386万元、中央财政城镇保障性安居工程（城市危旧房改造）补助资金277万元、农村危房改造补助资金10.1万元、城市排水管网提升改造补助资金2802万元。

- 绩效情况分析

- 资金投入情况分析

- 2025年中央对地方转移支付资金已全部到位，资金到位率100%。我局用于2025年农村公路建设管养项目、老旧小区综合改造项目、保障性安居工程项目、农村危房改造项目资金共计19690.57万元。

- 资金管理情况分析

- 我局实施符合财经法规和有关专项资金管理办法，中央对地方转移支付资金作为项目资金管理，资金使用均按“三重一大”经局领导班子研究通过，支付环节相关科室、财务人员、分管领导、主要领导层层审核，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 2025年中央对地方转移支付资金的使用，进一步推动了2025年重点项目的实施。一是2025年按期完成31个老旧小区改造项目，总建筑面积约170万平方米，总投资3亿元，惠及居民1.56万户。二是完成2025年农村公路提质改造工程4.859公里建设任务，对辖区农村公路联网路实施拓宽、重建，同步推进路灯新建、绿化种植等配套工程。完成农村公路养护提升工程，对7.698公里道路实施修复性养护，对16.47公里道路实施预防性养护，全面提升农村公路通行条件。三是完成52套D级危房治理工作，其中原市奶牛场职工宿舍2套危房拆除，原物资局家属楼50套危房通过业主自主更新模式完成拆除。四是提高排水管理与防汛保障有力，排查整改寇湾汽车城内30家经营户排水问题，解决流河路、滨河花园小区等污水返流、内涝问题。建立“1+3+N”防汛工作体系，排查13处市政易涝点、185个封闭式小区及105个地下停车库，安排65人组成值班专班驻守11个易涝点，响应防汛预警8次，保障群众出行安全。五是完成农村危旧房屋改造8户。

- 绩效指标完成情况分析

- 数量指标：完成31个老旧小区改造；农村公路提质改造工程4.859公里，7.698公里道路实施修复性养护，16.47公里道路实施预防性养护；8户农村危旧房改造。

- 质量指标；建设项目均完成验收。

- 时效指标：各项目均在2025年12月前竣工。

- 成本指标：建设项目投资额均在概算内

- 社会效益指标：各项目的实施改善了居民生活居住环境，解决了新市民、青年人等群体的住房困难问题及农村贫困群体住房安全问题。为农村群众出行和生产提供了更加优质的服务和保障。

- 服对象满意度指标：建设项目受益群众满意度良好。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 各项资金的支付均根据项目建设进度支付，各项目虽已竣工验收，但审计结算尚未全部出具，故结余结转部分资金用于支付项目尾款。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 拟通过相山区政府网站实施公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 巡视、审计和财会监督中发现的问题及所涉及的金额，无。

- 淮北市相山区住房和城乡建设局

- 2026年3月5日